РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МОКРОБАТАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МОКРОБАТАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75

01 октября  2019 г.                                                                                        п. Мокрый Батай

| Об утверждении отчета о плане реализации муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Энергосбережение и энергетическая эффективность в Мокробатайском сельском поселении», за 9 месяцев 2019г. |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Мокробатайского сельского поселения от 18.06.2018 №45  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мокробатайского сельского поселения»:

постановляю:

#### 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной  программы Мокробатайского сельского поселения  «Энергосбережение и энергетическая эффективность в Мокробатайском сельском поселении»  за 9 месяцев 2019г., согласно  Приложению  к настоящему постановлению;

#### 2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и официального опубликования.

#### 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

# Глава Администрации Мокробатайского

# сельского поселения   		                                                              Ю.И. Мартыненко

# Приложение №1

к  постановлению Администрации

Мокробатайского сельского поселения

от    01 октября  2019г.   №75

ОТЧЕТ

о  реализации муниципальной  программы Мокробатайского сельского поселения  «Энергосбережение и энергетическая эффективность в Мокробатайском сельском поселении»  за  9 месяцев 2019г.

- РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Реализация Программы обеспечила уменьшение потребления энергоресурсов и сокращение расходов местного бюджета на оплату услуг.

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- ежегодное снижение потребления энергоресурсов не менее 3% - за весь период реализации программы;

- снижение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Для реализации муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Энергосбережение и энергетическая эффективность в Мокробатайском сельском поселении» разработка дополнительных правовых актов не требовалась.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в отчетном периоде предусматривались  средства из бюджета поселения в размере 5,0 тыс. руб., освоено 0 тыс. руб., что составило 0 %.

Проведенные мероприятия по реализации Программы  представлены в таблице 3.

- СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы является экономия и эффективное использование энергетических ресурсов. Информация об оценки эффективности реализации Программы представлена в таблице 1.

- ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового периода в Программу не вносились изменения.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

1.Внедрение современных энергосберегающих технологий и оборудования;

2.Повышение эффективности использования энергетических ресурсов.

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 9 месяцев 2019г.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный период |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| 1. | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие в здании Администрации Мокробатайского сельского поселения и в системе уличного освещения | шт. | 10 | 10 | 0 | - |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| 1.1. | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие в здании Администрации Мокробатайского сельского поселения и в системе уличного освещения | шт. | 10 | 10 | 0 | - |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  за 9 месяцев 2019г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мокробатайском сельском поселении» |
| 1.Энергосбережение на бытовом уровне |
| 1.1. | Информационная поддержка политики энергосбережения на бытовом уровне: -размещение информации об энергосберегающем бытовом оборудовании, технологиях и достижениях в области энергоэффективности (не требует финансирования) | Мартыненко Ю.И. | 2019г. | IV кв. 2019г. |  |  | уменьшение объёмов потребления электроэнергии; | Мероприятие выполнено | - |
| 2. Энергосбережение на промышленном уровне |
| 2.1. | Информационная поддержка политики энергосбережения на промышленном уровне: -донесение информации об энергосберегающем оборудовании, технологиях и достижениях в области энергоэффективности и энергосбережения до руководителей предприятий; - рекомендации о необходимости проведения энергоаудита на предприятиях всех уровней, -рекомендации о замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов), (не требует финансирования) | Мартыненко Ю.И. | 2019г. | IV кв. 2019г. |  |  | уменьшение объёмов потребления электроэнергии; | Мероприятие выполнено |  |
| 3.Энергосбережение на Административном уровне |
|  | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) в здании Администрации Мокробатайского сельского поселения и в системе уличного освещения | Мартыненко Ю.И. | 2019г. | IV кв. 2019г. |  |  | уменьшение объёмов потребления электроэнергии; | Мероприятие выполнено |  |

### Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 9 месяцев  2019 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мокробатайском сельском поселении» | всего | 5,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 5,0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | всего | 5,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 5,0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) в здании Администрации Мокробатайского сельского поселения и в системе уличного освещения | всего | 5,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 5,0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |