РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МОКРОБАТАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МОКРОБАТАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8

29 января  2019 г.                                                                                        п. Мокрый Батай

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Благоустройство» за 2018г. |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Мокробатайского сельского поселения от 15.08.2013 №72  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мокробатайского сельского поселения»:

постановляю:

#### 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной  программы Мокробатайского  сельского  поселения «Благоустройство»   за  2018г.,  согласно  Приложению  к настоящему постановлению;

#### 2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и официального опубликования.

#### 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

# Глава Администрации  Мокробатайского

# сельского поселения   		                                                              Ю.И. Мартыненко

# Приложение №1

к  постановлению Администрации

Мокробатайского сельского поселения

от    29 января  2019г.   №8

ОТЧЕТ

#### о  реализации муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Благоустройство» по результатам за  2018г.

- РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Реализация Программы обеспечила повышение уровня благоустройства территории поселения, улучшение освещенности улиц, поддержание санитарных норм и содержание мест захоронения.

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма  Мокробатайского сельского поселения «Благоустройство»

Основные мероприятия:

1.1. Организация  и содержание  системы уличного освещения. Данное мероприятие предусматривало выполнение работы по текущему ремонту системы уличного освещения. Данное мероприятие исполнено.

1.2. Организация и содержание объектов озеленения. Данное мероприятие предусматривало выполнение работ по озеленению территории поселения. Мероприятие исполнено.

1.3. Организация и содержание мест захоронения. Данное мероприятие предусматривало выполнение работ по обеспечению санитарного состояния мест захоронения. Мероприятие исполнено.

1.4. Организация и содержание прочих объектов  благоустройства. Данное мероприятие предусматривало выполнение работ по уборке территории поселения. Мероприятие исполнено.

Обеспечением чистоты, повышением качества жизни населения на территории поселения.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Для реализации муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Благоустройство» разработка дополнительных правовых актов не требовалась.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2018г. предусматривались  средства из бюджета поселения в размере 702,5 тыс. руб., освоено 700,5 тыс. руб., что составило 99,7 %.

Средства использовались строго по целевому назначению: на организацию  и содержание  системы уличного освещения в сумме 373,35 тыс. руб., на выполнение работ по озеленению территории поселения сумме 10,43 тыс. руб., на организацию и содержание мест захоронения в сумме 36,98 тыс. руб., на организацию и содержание прочих объектов  благоустройства в сумме 279,74 тыс. руб.,

Проведенные мероприятия по реализации Программы  представлены в таблицах 3 и 4.

- СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целевыми индикаторами и показателями программы является содержание системы уличного освещения (9,5км), озеленение территории (15ед. насаждений), организация и содержание прочих объектов  благоустройства (уборка мусора и пр. 340 м3), содержание мест захоронения (1,5 га).

Информация об оценке эффективности реализации Программы представлена в таблице 1.

- ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового периода в Программу вносились изменения согласно:

- Постановлению Администрации Мокробатайского сельского поселения от 25.01.2018г.  № 1 «О внесении изменений в постановление от  01.10.2013 №115 «Об утверждении муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Благоустройство».

- Постановлению Администрации Мокробатайского сельского поселения от 17.08.2018г.  № 54 «О внесении изменений в постановление от  01.10.2013 №115 «Об утверждении муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Благоустройство».

- Постановлению Администрации Мокробатайского сельского поселения от 24.09.2018г.  № 66 «О внесении изменений в постановление от  01.10.2013 №115 «Об утверждении муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Благоустройство».

- Постановлению Администрации Мокробатайского сельского поселения от 30.11.2018г.  № 96 «О внесении изменений в постановление от  01.10.2013 №115 «Об утверждении муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Благоустройство».

- Постановлению Администрации Мокробатайского сельского поселения от 27.12.2018г.  № 120 «О внесении изменений в постановление от  01.10.2013 №115 «Об утверждении муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Благоустройство».

Причинами вносимых изменений явились изменение объемов финансирования.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

1. Обеспечение бесперебойной работоспособности сетей наружного освещения;

2. Улучшение состояния зелёного фонда поселения и повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания и отдыха жителей поселения.

3. Поддержание удовлетворительного состояния мест захоронения.

4. Содержание и ремонт, уборка других объектов благоустройства.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы   Мокробатайского сельского поселения «Благоустройство» за 2018 г.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | Отчетный период 2018г. |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство» |
| 1. | Содержание сетей уличного освещения | км | 9,5 | 9,5 | 9,5 |  |
| 2. | Содержание зелёных насаждений | шт. | 15 | 15 | 15 |  |
| 3. | Содержание прочих объектов благоустройства | м.куб. | 340 | 340 | 340 |  |
| 4. | Благоустройство мест захоронения | га | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| Подпрограмма «Благоустройство» |
| 1. | Содержание сетей уличного освещения | км | 9,5 | 9,5 | 9,5 |  |
| 2. | Содержание зелёных насаждений | шт. | 15 | 15 | 15 |  |
| 3. | Содержание прочих объектов благоустройства | м.куб. | 340 | 340 | 340 |  |
| 4. | Благоустройство мест захоронения | га | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения

«Благоустройство»  за 2018г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.Подпрограмма «Благоустройство» |
| 1.1. | Мероприятие 1 Организация и содержание сетей уличного освещения | Мартыненко Ю.И. | 2018г. | 2018г. | 2018г. | 2018г. | Обеспечение бесперебойной работоспособности сетей наружного освещения | Текущий ремонт и содержание сетей уличного освещения |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 Организация и содержание объектов озеленения | Мартыненко Ю.И. | 2018г. | 2018г. | 2018г. | 2018г. | Улучшение эстетического вида территории поселения | Озеленение территории поселения |  |
| 1.3. | Мероприятие 3 Организация и содержание мест захоронения | Мартыненко Ю.И. | 2018г. | 2018г. | 2018г. | 2018г. | Поддержание удовлетворительного состояния мест захоронения | Уборка территории, дератизация и дезинфекция кладбища |  |
| 1.3. | Мероприятие 4 Организация и содержание прочих объектов благоустройства | Мартыненко Ю.И. | 2018г. | 2018г. | 2018г. | 2018г. | Улучшение эстетического вида и санитарного состояния территории поселения | Уборка территории поселения |  |

### Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Благоустройство» за  2018г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство» | всего | 702,5 | 700,5 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 702,5 | 700,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма1 | «Благоустройство» | всего | 702,5 | 700,5 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 702,5 | 700,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация и содержание сетей уличного освещения | всего | 374,5 | 373,35 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 374,5 | 373,35 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Организация и содержание объектов озеленения | всего | 11,00 | 10,43 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 11,00 | 10,43 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Организация и содержание мест захоронения | всего | 37,0 | 36,98 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 37,0 | 36,98 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Организация и содержание прочих объектов благоустройства | всего | 280,0 | 279,74 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 280,0 | 279,74 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

### Таблица 4

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Благоустройство», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме за 2018г. Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) Ожидаемый непосредственный результат Фактически сложившийся результат Сумма экономии (тыс. рублей) всего в том числе в результате проведенных конкурсных процедур Содержание сетей уличного освещения 374,5 373,35 1,15 Организация благоустройства территории поселения 328,0 327,15 0,85 ВСЕГО: 702,5 700,5 2,0