РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МОКРОБАТАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

МОКРОБАТАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №28

23.03.2012 г.                                                                                        п. Мокрый Батай

| О внесении изменений в постановление № 11 от 25.03.2010г «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы" Развитие улично-дорожной сети и тротуаров в Мокробатайском сельском поселении Кагальницкого района на 2010-2014 годы" |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Мокробатайского сельского поселения  от 24.03.2010  N 10 "О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ поселения"  постановляю:

1. Внести в  постановление  № 11 от 25.03.2010 года « Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой  программы поселения  " Развитие улично-дорожной  сети и тротуаров  в Мокробатайском сельском поселении Кагальницкого  района на 2010-2014   годы" следующие  изменения и дополнения:

1.1.  Пункт 1 изложить в редакции:

«1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу" Развитие улично-дорожной  сети и тротуаров  в Мокробатайском сельском поселении Кагальницкого  района на 2010-2014   годы"  согласно приложению».

1.2.  Пункт Приложения изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Мокробатайского

сельского поселения                                            С.В.Павленко

- Приложение

к постановлению

Администрации

Мокробатайского сельского поселения

от 23.03.2012 г   N28

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ПОСЕЛЕНИЯ

"РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И  ТРОТУАРОВ В МОКРОБАТАЙСКОМ СЕЛЬСКОМ  ПОСЕЛЕНИИ  КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА НА 2010-2014ГОДЫ"

- ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПОСЕЛЕНИЯ

"РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И  ТРОТУАРОВ В МОКРОБАТАЙСКОМ СЕЛЬСКОМ  ПОСЕЛЕНИИ  КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА НА 2010-2014 ГОДЫ"

| Наименование Программы | - муниципальная долгосрочная целевая программа поселения "Развитие улично-дорожной сети и тротуаров в Мокробатайском сельском поселении Кагальницкого района на 2010-2014 годы" |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - распоряжение Главы Администрации Мокробатайского сельского поселения от 23.03.2010 N 13 " «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы поселения "Развитие улично-дорожной сети и тротуаров в Мокробатайском сельском поселении Кагальницкого района на 2010 -2012 годы" |
| Муниципальный заказчик | - Администрация Мокробатайского сельского поселения Кагальницкого района |
| Разработчик Программы | - Администрация Мокробатайского сельского поселения Кагальницкого района |
| Основная цель Программы | Снижение уровня аварийности и травматизма на улично-дорожной сети Мокробатайского сельского поселения, повышение уровня безопасности дорожного движения. Координация действий администрации Мокробатайского сельского поселения при проведении мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения. |
| Основные задачи Программы | - поддержание улично-дорожной сети и тротуаров на уровне, соответствующем категории дороги; сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог и тротуаров капитального ремонта ; Сохранение жизни, здоровья и имущества участников дорожного движения, пешеходов, защита их законных интересов. |
| Сроки реализации Программы | - 2010-2014 годы |
| Структура Программы, основных направлений, и мероприятий Программы | - паспорт долгосрочной целевой программы "Развитие улично-дорожной сети и тротуаров в Мокробатайском сельском поселении Кагальницкого района на 2010-2014 годы" Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы. Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования Программы. Раздел 4.Нормативное обеспечение Раздел 5. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы. Раздел 6. Оценка эффективности социально- экономических и экологических последствий от реализации Программы. Приложение N 1. Система программных мероприятий. Программа не содержит подпрограмм. |
| Исполнители Программы | - Администрация Мокробатайского сельского поселения Кагальницкого района; |
| Объемы и источники финансирования Программы | - общий объем финансирования Программы составляет: в 2010-2014 годах – 5205,9 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета поселения – 3900,3 тыс. руб.; средства областного бюджета 1305,6 тыс.руб. Объем финансирования по годам: 2010 год - 138,5 тыс. рублей; 2011 год – 606,5 тыс. рублей; 2012 год - 1604,5 тыс. рублей. 2013 год - 1178,2 тыс. рублей 2014 год- 1678,2тыс. рублей Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2012-2014 годов, могут быть уточнены при формировании проекта бюджета поселения на 2012, 2013, 2014 годы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Снижение аварийности в населенных пунктах и на дорожно-уличной сети Мокробатайского сельского поселения и сокращение числа погибших и раненых в ДТП. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | - контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Мокробатайского сельского поселения Кагальницкого района в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным, законодательством |

- Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них.

Автомобильный транспорт- наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент - автомобильная дорога - доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

помимо высокой первоначальной стоимости строительства реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог также требуют больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:

удобство и комфортность передвижения;

скорость движения;

пропускная способность;

безопасность движения;

экономичность движения;

долговечность;

стоимость содержания;

экологическая безопасность.

Одним из направлений деятельности поселения является максимальное удовлетворение потребности населения в дорогах и тротуарах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог и тротуаров;

стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

повышение комфорта и удобства поездок, безопасного передвижения пешеходов.

Социальная значимость роли автомобильных дорог и тротуаров может быть оценена по следующим показателям: экономия свободного времени, увеличение занятости населения и т.д.

В целом улучшение дорожных условий приводит к:

повышению транспортной доступности;

сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

увеличению безопасности передвижения пешеходов;

Таким образом, дорожные условия оказывают влияние на все важные показатели экономического развития поселения.

Отсутствие развитой дорожной сети и тротуаров  - одна из главных причин фактической деградации системы расселения населения.

В настоящее время площадь улично-дорожной сети, находящихся в муниципальной собственности поселения составляет 75,0 тыс.м². Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которых осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, на которых необходимо проведение капитального ремонта.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых возможностей  стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков дорог и тротуаров.

Применение программно-целевого метода в развитии улично-дорожной сети и тротуаров общего пользования в Мокробатайском сельском поселении  позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является снижение уровня аварийности и травматизма на улично-дорожной  сети Мокробатайского сельского поселения, повышение уровня безопасности дорожного движения.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

поддержание улично-дорожной сети и тротуаров соответствующей категории дорог, путем содержания дорог;

сохранение протяженности, за счет текущего  и капитального ремонта, дорог и тротуаров;

предоставление субсидий из областного бюджета бюджету поселения за счет средств Фонда софинансирования  расходов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт дорог и тротуаров.

Срок реализации Программы - 2010-2014 годы.

- Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ,

ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

Мероприятия по содержанию, ремонту, капитальному ремонту,  улично-дорожной сети  и тротуаров:

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию дорог и тротуаров  в соответствии с нормативными требованиями, сохранить их протяженность.

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту  и содержанию  будут определяться на основе результатов обследования дорог и тротуаров.

Объемы финансирования Программы представлены в таблице N 1.

- ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Таблица N1

| N п/п | Наименование направлений использования средств Программы | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  | Итого (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1. | Содержание, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт дорог и тротуаров, всего | 138,5 | 606,5 | 1604,5 | 1178,2 | 1678,2 | 5205,9 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет, всего | 138,5 | 606,5 | 1169,3 | 743,0 | 1243,0 | 3900,3 |
|  | капитальный ремонт дорожной сети и тротуаров | 0 | 0 | 581,3 | 440,0 | 940,0 | 1961,3 |
|  | Строительство дорог и тротуаров | 0 | 190,0 | 488,0 | 203,0 | 203,0 | 1084,0 |
|  | Содержание дорог и тротуаров | 50,0 | 311,5 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 636,5 |
|  | Мероприятия, связанные с оформлением объектов улично-дорожной сети в собственность | 88,5 | 105,0 | 25,0 | 0 | 0 | 218,5 |
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 435,2 | 435,2 | 435,2 | 1305,6 |
| Содержание автомобильных дорог местного назначения |  | 0 | 0 | 435,2 | 435,2 | 435,2 | 1305,6 |
| Всего по Программе (источники финансирования) |  | 138,5 | 606,5 | 1604,5 | 1178,2 | 1678,2 | 5205,9 |

- Раздел 4.  НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Реализация Программы не требует принятия дополнительных нормативно-правовых актов.

- Раздел 5.  МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы – Администрация Мокробатайского сельского поселения.

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия районного, областного бюджетов, бюджета поселения  и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

- Раздел 6.

- ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

К числу социально-экономических последствий модернизации и развития улично-дорожной сети относятся:

повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

улучшению экологической ситуации

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению удобства и безопасности движения на дорогах.

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

протяженность тротуаров, на которых выполнен текущий, капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований, - 1,4 км;

Реализация мероприятий  позволит решить следующие задачи Программы:

1. Поддержание дорог  на уровне, соответствующем категории дороги, путем проведения капитального ремонта, ремонта и содержания.

2. Сохранение протяженности тротуаров  за счет капитального ремонта  тротуаров, ремонта и содержания.

- Приложение N 1

к  муниципальной долгосрочной

целевой программе поселения

"Развитие улично-дорожной сети и   тротуаров

в Мокробатайском сельском поселении

Кагальницкого  района на 2010-2014 годы"

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| N п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Источник финанси- рования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010 |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 Мероприятия, связанные с оформлением объектов улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Межевание границ, изготовление технических паспортов, проектно-сметной (сметной) документации | сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям дорог и тротуаров, обеспечение безопасного движения | Администрация Мокробатайского сельского поселения | 2010-2012 | местный бюджет | 88,5 |  | 105,0 | 2,4 | 0,0 | 0 | 195,9 |
| 2.Мероприятия по содержанию дорог и тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание дорог и тротуаров | сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям дорог и тротуаров, обеспечение безопасного движения | Администрация Мокробатайского сельского поселения | 2010 – 2014 гг | местный бюджет |  | 50,0 | 311,5 | 97,6 | 100,0 | 100,0 | 659,1 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 435,2 | 435,2 | 435,2 | 1305,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3.Капитальный ремонт дорожной сети и тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт | сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям дорог и тротуаров, обеспечение безопасного движения | Администрация Мокробатайского сельского поселения | 2010 – 2014 гг | местный бюджет | 0 |  | 0 | 581,3 | 440,0 | 940,0 | 1961,3 |
| 4. Строительство тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство | обеспечение безопасного движения пешеходов | Администрация Мокробатайского сельского поселения | 2011-2014гг | местный бюджет | 0 |  | 190,0 | 488,0 | 203,0 | 203,0 | 1084,0 |
| Всего |  |  |  |  |  | 138,5 |  | 606,5 | 1604,5 | 1178,2 | 1678,2 | 5205,9 |

- Таблица N 1

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО, ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА, СТРОИТЕЛЬСТВА

УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ  И ТРОТУАРОВ

НА 2012 ГОД

| № п/п | Наименование объекта | Вид работ | Объем финансирования, всего (руб.) | В том числе, (руб.): |  | % долевого участия местного бюджета | Заказчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ФСР | Местный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Тротуар по ул.40 лет Победы | Строитель ство | 488,0 | 0 | 488,0 |  | Администрация Мокробатайского сельского поселения |
| 2 | Внутрипоселковая дорога по ул.Садовой, Вишневой, 40лет Победы | Капитальный ремонт ремонт | 581,3 | 0 | 581,3 |  | Администрация Мокробатайское сельское поселение |
| Всего |  |  | 1069,3 |  | 1069,3 |  |  |