РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МОКРОБАТАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МОКРОБАТАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89

21 июля  2016 г.                                                                                        п. Мокрый Батай

| - Об утверждении отчета о плане реализации муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Развитие коммунальной инфраструктуры Мокробатайского сельского поселения» за I полугодие 2016г. |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Мокробатайского сельского поселения от 15.08.2013 №72  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мокробатайского сельского поселения»:

постановляю:

- 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной  программы Мокробатайского  сельского  поселения «Развитие коммунальной инфраструктуры Мокробатайского сельского поселения» за  I полугодие  2016г.,  согласно  Приложению  к настоящему постановлению;

- 2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и официального опубликования.

- 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Глава Мокробатайского

- сельского поселения   		                                                              Ю.И. Мартыненко

- Приложение №1

к  постановлению Администрации

Мокробатайского сельского поселения

от    21 июля  2016г.   №89

ОТЧЕТ

о  реализации муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Развитие коммунальной инфраструктуры Мокробатайского сельского поселения»

по результатам I полугодия  2016г.

- РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Основной целью муниципальной программы является:

- Обеспечение развития коммунальных систем и объектов, улучшение экологической ситуации, - Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению

Основной задачей муниципальной программы является: модернизация коммунальной инфраструктуры и электрических сетей наружного (уличного) освещения, повышение качества водоснабжения, водоотведения.

Реализация Программы обеспечила  повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания.

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма  Мокробатайского сельского поселения «Развитие коммунальной инфраструктуры»

Основные мероприятия:

1.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации. Выполнены работы по обследованию артезианской скважины, расположенной по адресу: п.Мокрый Батай ул.Солнечная,78 на сумму 40,717 тыс.руб.; выполнены работы по обследованию буровой разведочно-эксплуатационной на воду скважины  №101 "А" п.Мокрый Батай Солнечная,78 на сумму 40,717 тыс.руб.; выполнены работы по текущему ремонту артезианской скважины, расположенной по адресу:  п.Мокрый Батай ул.Вишневая 59А на сумму 86,65 тыс.руб.; выполнены работы по обследованию артезианской скважины п.Мокрый Батай ул.ПМК,18 на сумму 40,717 тыс.руб.; выполнены работы по обследованию артезианской скважины п.Новоракитный ул.Климова 2А на сумму 40,717 тыс.руб.

1.2. Мероприятия по обеспечению насосным оборудованием объектов водоснабжения и водоотведения.

Данное мероприятие предусматривало приобретению и установку насосного оборудования для системы ВКХ: насос центробежного типа СМ для точных масс. Данное мероприятие исполнено.

  - Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения, включая разработку проектно-сметной документации . Данное мероприятие запланировано на 2017г.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Для реализации муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Развитие коммунальной инфраструктуры Мокробатайского сельского поселения» разработка дополнительных правовых актов не требовалась.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Развитие коммунальной инфраструктуры» в I полугодии  2016г. предусматривались  средства из бюджета поселения в размере 651,8 тыс. руб., освоено 264,8 тыс. руб., что составило 40 % (причина недоиспользования - неоконченный  финансовый период).

Средства использовались строго по целевому назначению и на другие цели не распределялись.

Сведения об использовании бюджета поселения на  реализацию муниципальной  Программы  представлены в таблице 3 и 4.

- СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы является:

- доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения;

- доля водопроводных  и канализационных сетей, нуждающихся в замене;

Информация об оценке эффективности реализации Программы представлена в таблице 1.

- ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового периода в Программу вносились изменения согласно:

- Постановлению Администрации Мокробатайского сельского поселения от 05.02.2016г.  № 10 «О внесении изменений в постановление от  01.10.2013 №116 «Об утверждении муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Развитие коммунальной инфраструктуры».

Причинами вносимых изменений явились изменение объемов финансирования.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

1.Снижение уровня износа  водопроводных сетей.

2.Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3.Увеличение количества фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц;

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы   Мокробатайского сельского поселения

«Развитие коммунальной инфраструктуры Мокробатайского сельского поселения» за I полугодие 2016 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | период, предшествующий отчетному<1> | Отчетный период (I полугодие 2016г.) |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры Мокробатайского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | % | 100 | 65 | 64 | Неоконченный финансовый период |
| 2. | Обеспечение насосным оборудованием объектов водоснабжения и водоотведения | % | 100 | 100 | 100 | Мероприятие выполнено |
| 3. | Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения, включая разработку проектно-сметной документации | % | 0 | 2017г. | 0 | План на 2017г. |
| Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры Мокробатайского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | % | 100 | 65 | 64 | Неоконченный финансовый период |
| 2. | Обеспечение насосным оборудованием объектов водоснабжения и водоотведения | % | 100 | 100 | 100 | Мероприятие выполнено |
| 3. | Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения, включая разработку проектно-сметной документации | % | 0 | 2017г. | 0 | План на 2017г. |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения

«Развитие коммунальной инфраструктуры Мокробатайского сельского поселения»  за I полугодие 2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |
| 1.Подпрограмма «Развитие дорожной сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры Мокробатайского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Мартыненко Ю.И. | I полугодие 2016 г. | I полугодие 2016 г. | I полугодие 2016 г. | I полугодие 2016 г. | текущий ремонт и обследование артезианских и буровых скважин |  | Данное мероприятие исполнено частично. |  |  |
| 2. | Обеспечение насосным оборудованием объектов водоснабжения и водоотведения | Мартыненко Ю.И. | I полугодие 2016 г. | I полугодие 2016 г. | I полугодие 2016 г. | I полугодие 2016 г. | Приобретение и установка насосацентробежного типа СМ для точных масс |  | Данное мероприятие исполнено. |  |  |
| 3. | Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения, включая разработку проектно-сметной документации | Мартыненко Ю.И. | 2017г. | 2017г. | 2017г. | 2017г. | Разработка ПСД на реконструкция объектов электрических сетей уличного освещения |  | 2017г. |  |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Развитие коммунальной инфраструктуры Мокробатайского сельского поселения»

за  I полугодие 2016  г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие коммунальной инфраструктуры Мокробатайского сельского поселения» | всего | 651,8 | 264,8 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 651,8 | 264,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма1 | «Развитие коммунальной инфраструктуры Мокробатайского сельского поселения» | всего | 651,8 | 264,8 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 651,8 | 264,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | всего | 636,8 | 251,3 |
|  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 636,8 | 251,3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Обеспечение насосным оборудованием объектов водоснабжения и водоотведения | всего | 15,0 | 13,5 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 15,0 | 13,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения, включая разработку проектно-сметной документации | всего | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |