РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МОКРОБАТАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МОКРОБАТАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14

03 февраля 2017 г.                                                                                        п. Мокрый Батай

| - Об утверждении отчета о плане реализации муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Развитие дорожной сети» за 2016г. |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Мокробатайского сельского поселения от 15.08.2013 №72  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мокробатайского сельского поселения»:

постановляю:

- 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной  программы Мокробатайского  сельского  поселения «Развитие дорожной сети» за  2016г.,  согласно  Приложению  к настоящему постановлению;

- 2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и официального опубликования.

- 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Глава Мокробатайского

- сельского поселения   		                                                              Ю.И. Мартыненко

- Приложение №1

к  постановлению Администрации

Мокробатайского сельского поселения

от    03 февраля  2017г.   №14

ОТЧЕТ

о  реализации муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Развитие дорожной сети» за  2016г.

- РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Основной целью муниципальной программы является:

1. Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. 2. Обеспечение безопасности движения.

Основные задачи муниципальной программы: 1. Поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; 2. Сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, внутрипоселковых дорог за счет ремонта внутрипоселковых дорог.

Реализация Программы обеспечила  проведение работ по содержанию  внутрипоселковых работ и сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых дорог.

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма  Мокробатайского сельского поселения «Развитие дорожной сети»

Основные мероприятия:

1.1. Очистка внутрипоселковых дорог от снега, покос обочин. Данное мероприятие предусматривало выполнение работ по зимнему содержанию дорог. Данное мероприятие исполнено.

1.2. Ямочный ремонт и профилирование. Данное мероприятие предусматривало выполнение работ по устранению деформаций и трещин асфальтового покрытия. Данное мероприятие исполнено.

1.3. Установка дорожных знаков. Мероприятие исполнено.

1.4. Обустройство пешеходных переходов. Мероприятие исполнено.

1.5. Ремонтные работы на школьных маршрутах. Данное мероприятие предусматривало приобретение и установка светофоров п.Мокрый Батай ул.40лет Победы,36

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Для реализации муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Развитие дорожной сети» разработка дополнительных правовых актов не требовалась.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Развитие дорожной сети» в  2016г. предусматривались  средства из бюджета поселения в размере 975,2 тыс. руб., освоено 954,89 тыс. руб., что составило 97,9 %.

Средства использовались строго по целевому назначению и на другие цели не распределялись.

Сведения об использовании бюджета поселения на  реализацию муниципальной  Программы  представлены в таблице 3 и 4.

- СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы является:

-мероприятия по содержанию внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них: (очистка внутрипоселковых дорог от снега, обкос обочин км., ямочный ремонт и профилирование, м.кв., установка дорожных знаков, шт., обустройство пешеходных переходов дорожными знаками, шт., ремонтные работы на школьных маршрутах, м.)

Информация об оценке эффективности реализации Программы представлена в таблице 1.

- ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового периода в Программу вносились изменения согласно:

- Постановлению Администрации Мокробатайского сельского поселения от 05.02.2016  № 7 «О внесении изменений в постановление от  01.10.2013 №116 «Об утверждении муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Развитие дорожной сети».

- Постановлению Администрации Мокробатайского сельского поселения от 27.06.2016  № 78 «О внесении изменений в постановление от  01.10.2013 №116 «Об утверждении муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Развитие дорожной сети».

- Постановлению Администрации Мокробатайского сельского поселения от 28.11.2016  № 177 «О внесении изменений в постановление от  01.10.2013 №116 «Об утверждении муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Развитие дорожной сети».

- Причинами вносимых изменений явились изменение объемов финансирования.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

1. Поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

2. Сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, внутрипоселковых дорог за счет ремонта внутрипоселковых дорог.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы   Мокробатайского сельского поселения

«Развитие дорожной сети» за 2016 г.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | период, предшествующий отчетному<1> | Отчетный период (2016г.) |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожной сети» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по содержанию внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них: (очистка внутрипоселковых дорог от снега, обкос обочин.км., ямочный ремонт и профилирование, м.кв., установка дорожных знаков, шт., обустройство пешеходных переходов дорожными знаками, шт., ремонтные работы на школьных маршрутах, м.) | % | 100 | 100 | 97,9 | - |
| Подпрограмма «Развитие дорожной сети» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по содержанию внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них: (очистка внутрипоселковых дорог от снега, обкос обочин.км., ямочный ремонт и профилирование, м.кв., установка дорожных знаков, шт., обустройство пешеходных переходов дорожными знаками, шт., ремонтные работы на школьных маршрутах, м.) | % | 100 | 100 | 97,9 | - |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения

«Развитие дорожной сети»  за 2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  | запланированные |  | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  |
| 1.Подпрограмма «Развитие дорожной сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Основное мероприятие «Мероприятия по содержанию внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Очистка внутрипоселковых дорог от снега, покос обочин. Данное мероприятие предусматривало выполнение работ по зимнему содержанию дорог. Данное мероприятие исполнено. | Мартыненко Ю.И. | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. | Содержание внутрипоселковых дорог |  | Данное мероприятие исполнено. |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 Ямочный ремонт и профилирование, дорог | Мартыненко Ю.И. | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. | Ямочный ремонт и профилирование, дорог |  | Данное мероприятие исполнено. |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 3 Установка дорожных знаков | Мартыненко Ю.И. | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. | Установка дорожных знаков |  | Данное мероприятие исполнено. |  |  |  |
| 1.4. | Мероприятие 4 Обустройство пешеходных переходов | Мартыненко Ю.И. | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. | Обустройство пешеходных переходов |  | Данное мероприятие исполнено. |  |  |  |
| 1.5. | Мероприятие 5 Ремонтные работы на школьных маршрутах | Мартыненко Ю.И. | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. | Приобретение и установка светофоров |  | Данное мероприятие исполнено. |  |  |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Развитие дорожной сети» за  2016  г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие дорожной сети» | всего | 975,2 | 954,89 |
|  |  | областной бюджет | 238,2 | 232,25 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 737,0 | 722,64 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма1 | «Развитие дорожной сети» | всего | 975,2 | 954,89 |
|  |  | областной бюджет | 238,2 | 232,25 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 737,0 | 722,64 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Мероприятия по содержанию внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них | всего | 975,2 | 954,89 |
|  |  | областной бюджет | 238,2 | 232,25 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 737,0 | 722,64 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

- Таблица 4

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Развитие дорожной сети», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме за 2016 г.. Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. Мероприятия по содержанию внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них; 256,5; 250,0; 6,5; 6,5. ВСЕГО:; 256,5; 250,0; 6,5; 6,5.